CRONOGRAMA RESPONSABLE DE ETAPAS UNIDAD GESTORA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Subpartida xx (número)

(nombre de la subpartida)

PRIMERA FASE: Procedimiento de contratación

| Actividades | Plazos | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Presentación de documentos previos de contratación administrativa | 1 día hábil | Coordinación de Programa presupuestario. |
| Subsanación de documentos previos | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Firma de documentos previos | 2 días hábiles | Jefe de Programa. Nombre Teléfono Correo electrónico |
| Confección de las condiciones específicas o pliego de condiciones preliminar | Licitación Pública 10 días hábiles, Licitación Abreviada 10 días hábiles y Contratación Directa 3 días | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico Y Analista del Departamento de Contratación Administrativa |
| Visto Bueno al cartel | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Atención de consultas de los potenciales oferentes | 3 días hábiles. | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Apertura de las ofertas | 1 día hábil | Proveeduría Institucional. |
| Análisis legal de las ofertas. | 2 días hábiles | Asesoría Legal, salvo en Infraestructura Educativa ya que la Dirección de Infraestructura y equipamiento educativo realizará con sus abogadas esta labor. |
| Análisis técnico y de admisibilidad de las ofertas | Hasta 20 días para las Licitaciones Públicas, hasta 7 días hábiles para las Abreviadas, en las Contrataciones Directas 1 día hábil | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Remisión por parte de la Unidad Gestora del análisis técnico | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones | 1 día hábil | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico Proveedor Institucional y Abogado de Asesoría Legal. |
| Resolución de recursos de apelación o revocatoria (Apelación se presenta ante la Contraloría General de la República y Revocatoria ante la Proveeduría Institucional) | Apelación 60 días hábiles para las Licitaciones Públicas y Abreviadas y 15 días para las Contrataciones Directas, Revocatoria 15 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico Y Proveeduría Institucional. |

Segunda Fase:   	Ejecución Contractual

| Actividades | Plazos | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Orden de inicio del contrato | Establecer en el cartel, en contratos de obra dentro de los 15 días hábiles siguientes al refrendo Contralor | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Fiscalización del cumplimiento de los plazos de ejecución | De acuerdo con los plazos establecidos | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Fiscalización del cumplimiento de las especificaciones del bien o servicio contratado | Dentro de los plazos que se hayan pactado o solicitado | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Tramitación de gestiones formuladas por el contratista | 30 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Indicación de si procede o no la prórroga al plazo de ejecución | 10 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Recepción Provisional | De acuerdo a lo que se haya pactado o solicitado | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Otorgamiento de un plazo para la corrección del incumplimiento | Máximo la mitad del plazo de ejecución original | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y/o Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional siempre que no haya unidad especializada o interesada |
| Investigación preliminar para documentar presuntos incumplimientos | 1 mes siguiente a la recepción provisional o según lo establecido en el cartel | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Recepción definitiva | 1 mes siguiente a la recepción provisional | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Firma de facturas | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico Jefe de Programa Nombre: Teléfono Correo electrónico: |

Tercera fase:	Prórroga del contrato

| Actividades | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Informe sobre la evaluación o seguimiento periódico de la ejecución para efectos de prórroga | 3 meses de anticipación a la fecha de expiración del contrato | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |
| Formalización de la decisión de prorrogar la relación contractual, dirigida a la Proveeduría Institucional o comunicación al contratista sobre la no prórroga de la relación. | 2 meses de anticipación a la fecha de expiración del contrato | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico y Proveeduría Institucional. |
| Confección de documentos previos para carga de contrato. | 2 días hábiles | Unidad Gestora Nombre Puesto: Teléfono: Correo electrónico |

# Endnotes

En algunos casos se requiere el criterio técnico de la unidad gestora para adjudicar a la(s) oferta(s) que mejor satisfaga(n) las necesidades de dicha dependencia.

Se toma en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa